NÁVRH – SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
dále jen „Smlouva“

Číslo smlouvy objednatele: 12/2019/4.9.2019

## I.

## Smluvní strany

Objednatel:	Obec Sobčice

Se sídlem:	Sobčice 25, 508 01 Hořice

Zastoupená:	Bc. Petrou Barešovou, starostkou obce

Telefon:	+420 724 180 458

IČO:	00272108

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:	1165194389/0800

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	94-11813541/0710

ID schránky:	pjwapmk

K technickému jednání je oprávněn:	Bc. Petra Barešová, tel.: +420 724 180 458, e-mail: ou@sobcice.cz

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:	…………………………………………………

Se sídlem:	………………………………………………….

Zastoupený:	………………………………………………….

Telefon:	………………………………………………….

IČO:	………………………………………………….

DIČ:	………………………………………………….

Bankovní spojení:	………………………………………………….

Číslo účtu:	………………………………………………….

K technickému jednání je oprávněn: 	………………………………………………….

dále jen „Zhotovitel“

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

## II.

## Předmět smlouvy

2.1.	Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro objednatele dílo, na akci s názvem „Obnova střech na obecných budovách v obci Sobčice“ (dále jen „dílo“), v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.

2.2. 	Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla a cena díla dle této smlouvy.

2.3.	Dodávka celého předmětu díla bude splněna řádným ukončením, protokolárním předáním a převzetí díla.

2.4. 	Zhotovitel prohlašuje, že je mu předmět a rozsah díla dostatečně znám.

2.5.	Provedením díla, tj. obnova střech, se rozumí bezvadné provedení všech stavebních prací včetně dodávek potřebných materiálů a příslušenství nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s rekonstrukcí včetně koordinační a kompletační činnosti.

Součástí  díla je dále:

•	zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

2.6. 	Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.

2.7.  		Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od cenové nabídky, této smlouvy. V opačném případě odpovídá za vzniklou škodu.

2.8.	Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

## III.

## Doba a místo plnění

3.1.     Místem plnění je obec Sobčice, k.ú. Sobčice.

Obec Sobčice, Sobčice č.p. 79, 508 01 Hořice

Obec Sobčice, Sobčice č.p. 26, 508 01 Hořice

Obec Sobčice, Sobčice č.p. 58, 508 01 Hořice

3.2.	Termín zahájení a dokončení prací:

1.4.2020 – 30.11.2020 pro stavební práce na budově č.p. 79 a č.p. 26

13.7.2020 – 16.8.2020 (pro stavební práce na kůlnách č.p. 58)

3.3. 	Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě.

3.4.	Zhotovitel je povinen dodržet veškeré nadále platné ČSN a ostatní platné předpisy vztahující se k provedení díla. Rovněž je povinen dodržet veškeré obecně závazné právní předpisy. Použité technologie, výrobky a materiály musí mít takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání.

## IV.

## Cena díla

  - Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla podle čl. 2 této smlouvy ve výši:

- CENA BEZ DPH ………………………………………………………………	……………….,- Kč

- DPH 21% ………………………………………………………………………	………………..,- Kč

- CENA CELKEM S DPH ………………………………………………………	……………….,- Kč

  - Položkový rozpočet s jednotkovými nabídkovými cenami tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost shora uvedeného rozpočtu i jeho závaznost.

  - Cena uvedená v bodě 4.1. je maximální – nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně nákupu materiálu. odvozem a ekologickou likvidací demontovaného materiálu a včetně veškerých režií související s předmětem díla.

  - Cena může být měněna pouze v případě:

- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,

- bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, jedná se tedy vždy pouze 
o objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace dle § 23 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,

- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo.

- V případě, že z uvedených důvodů, které objednatel nemohl ovlivnit ani předvídat, bude nutné změnit rozsah předmětu plnění, se účastníci zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel.

- Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být cena díla měněna.

  - Vícepráce:

Zhotovitel je oprávněn provádět vícepráce pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě.

Veškeré vícepráce musí být předem odsouhlaseny včetně jejich ceny objednatelem. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, neboť se má dle dohody stran za to, že takové práce a materiály byly součástí ceny díla. Tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

4.6.   	Méněpráce:

V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, sníží se cena díla o neprovedené práce oceněné jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě.

4.7.      Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

## V.

## Platební podmínky

  - Smluvní strany se dohodly, že zálohy budou sjednány, a to pouze na nákup materiálu týkající se projektu.

  - Práce budou hrazeny na základě dílčích dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou za kalendářní měsíc (dále jen „faktury“).

  - Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího kalendářního měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do desátého pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Není-li soupis provedených prací odsouhlasen objednatelem, není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli v den jejího vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den v kalendářním měsíci, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.

  - Konečná cena za dílo bude uhrazena objednatelem po předání a převzetí řádně dokončeného díla (termín předání díla nejpozději 30.11.2020) na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací, dodávek a služeb.

5.5.	Zhotovitel je povinen k datu předání a převzetí řádně dokončeného díla předložit objednateli soupis provedených prací podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele. Objednatel je povinen u řádně dokončeného díla provést kontrolu soupisu provedených prací. V případě odsouhlasení soupisu provedených prací je zhotovitel povinen do desátého pracovního dne ode dne odsouhlasení soupisu provedených prací vystavit a doručit fakturu objednateli. Bez soupisu provedených prací je faktura neplatná a objednatel má právo vrátit fakturu zhotoviteli zpět k doplnění.

5.6.	Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

5.7.    Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se sjednává na 15 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Na daňovém dokladu bude uvedeno mimo jiné:

- název projektu, resp. díla: „Obnova střech na obecních budovách v obci Sobčice“,

.

5.8. 	Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

5.9. 	Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb.

5.10. 	Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.

5.11.	Cena za dílo je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku I. této smlouvy nebo na vystavené faktuře.

5.12.	 V případě poskytnutí zálohy na provedení díla, finální konečná faktura bude ponížena o tuto částku.

## VI.

## Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

6.1.	Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých pozemcích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění v den předání a převzetí díla objednatelem.

6.2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací a personálním obsazením.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

  - Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.

  - Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

## VII.

## Způsob provedení díla

7.1. 	Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo na svou odpovědnost s odbornou péčí v rozsahu čl. II. (předmět smlouvy) jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla.

7.2.	Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele.

7.3.	Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

7.4.	Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí místa plnění díla až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem.

7.5	Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí likvidaci tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

7.6.	Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při řešení všech otázek souvisejících s prováděním díla.

VIII.

Předání díla

8.1.	Závazek zhotovitele provést dílo je splněn, je-li dílo dokončeno a předáno v souladu s ust. § 2604 a násl. občanského zákoníku.

8.2. 	O předání a převzetí části díla/dokončeného díla zhotovitel i objednatel sepíší zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda část díla/dokončené dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.

8.3. 	Objednatel souhlasí s předáním a převzetím dokončeného díla i před uplynutím smluvního termínu.

IX.

Smluvní pokuty

  - Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo uvedené v článku II. v termínech uvedených v článku III., nebo neprovede práce v souladu s rozpisem prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

  - Jestliže zhotovitel nenastoupí nejpozději do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem nebo v jiné sjednané lhůtě k odstranění reklamovaných vad, zavazuje se zhotovitel zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení bez ohledu na počet vad.

  - Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 5 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti, pokud výše škody přesahuje smluvní pokutu.

  - Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučené na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

  - Povinnost zaplatit smluvní pokutu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

  - Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

X.

Záruka za jakost díla a práva objednatele z vadného plnění díla

  - Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s touto smlouvou, pravidly dotace, platnými právními předpisy.

  - Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce: 60 měsíců ode dne převzetí díla podle této smlouvy.

  - Případné vady díla budou písemně uplatněny u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

  - Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamovaných vad do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

  - Práva objednatele z vadného plnění (reklamace) se řídí ustanovením § 2615 a násl. občanského zákoníku.

  - Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

  - V ostatním platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

XI.

Ukončení smluvního vztahu

12.1.	Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

12.2.	Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v občanském zákoníku.

12.3.	Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel podstatně porušuje smlouvu.

12.4.	Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

XIII.

Závěrečná ujednání

14.1.		Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.2.	Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

14.3.	Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy

14.4.	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

14.5.	Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

14.6.	Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

14.7.	Pokud není některý právní poměr vysloveně upraven touto smlouvou, podrobují se obě smluvní strany příslušným ustanovením občanského zákoníku.

14.8.	Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

Přílohy:

1) Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele ze dne 8.12.2019

V Sobčicích dne 8.12.2019	                  		     V ……………………. dne ………………….

Objednatel:				Zhotovitel:

Bc. Petra Barešová			            ………………………………

starostka obce Sobčice

| VÝKAZ VÝMĚR/ROZPOČET PROJEKTU |
| --- |
| POLOŽKOVÝ ROZPOČET - 2 kůlny u MŠ č.p. 58 |
| Položka | MJ | cena/MJ | Cena celkem bez DPH |
| Demontáž střešní krytiny | 85 m2 |  |  |
| Ekologická likvidace střešní krytiny | 1 t |  |  |
| Demontáž prken a trámů | 85 m2 |  |  |
| Montáž kont. Folie 135g | 90 m2 |  |  |
| Montáž střešní krytiny AL profilová hnědá | 85 m2 |  |  |
| Montáž závětrné lišty r.š. 250 | 24 bm |  |  |
| Montáž okapnice podkladní r.š. 150 | 36 bm |  |  |
| Montáž okapnice AL r.š.250 | 36 bm |  |  |
| Montáž hřebenáčů AL r.š. 250 | 18 bm |  |  |
| Montáž okap. Systému Pz barvený | 45 bm |  |  |
| Oprava krovů | 40 bm |  |  |
| Přesun hmot, odvoz suti | km |  |  |
| Hoblování prken | 15 m2 |  |  |
| Nátěr prken | 15 m2 |  |  |
| Montáž prken | 15 m2 |  |  |
| AL RAL 8017 hnědá | 90 m2 |  |  |
| Závětrná lišta AL 8017 | 24 bm |  |  |
| Okapnice podkladní | 36 bm |  |  |
| Okapnice H12 8017 | 36 bm |  |  |
| Hřebenáč 8017 | 18 bm |  |  |
| Okapový systém Pz barvený | 45 bm |  |  |
| Spojovací materiál AL | 2 kg |  |  |
| Spojovací materiál Fe | 5 kg |  |  |
| Kontaktní folie 135 g (150 m2) | 1 ks |  |  |
| Hoblovaná prkna, lazura, nátěrová hmota | 15 m2 |  |  |
| CENA CELKEM BEZ DPH |  |

| Položkový rozpočet - domek č.p. 26 |
| --- |
| Položka | MJ | cena/MJ | Cena celkem bez DPH |
| Demontáž střešní krytiny | 196 m2 |  |  |
| Demontáž střešních latí | 196 m2 |  |  |
| Likvidace odpadu | 8t |  |  |
| Bourání komínů | 2ks /2m3 |  |  |
| Montáž folie | 196 m2 |  |  |
| Montáž latí a kontralatí | 196 m2 |  |  |
| Montáž střešních tašek | 196 m2 |  |  |
| Montáž hřebene | 14,5 bm |  |  |
| Montáž střešních prvků | 44 bm |  |  |
| Montáž okapního systému | 40 bm |  |  |
| Oprava krovu | 28 bm |  |  |
| Podbití štítů palubkami | 7,5 m2 |  |  |
| Montáž palubek | 10 m2 |  |  |
| Lešení | soubor |  |  |
| Přesun hmot, odvoz suti | km |  |  |
| Kontaktní folie 150 g | 220 m2 |  |  |
| Střešní latě a kontralatě | 1000bm |  |  |
| Pálená taška režná | 190 m2 |  |  |
| Taška krajová | 82 ks |  |  |
| Taška větrací | 22 ks |  |  |
| Hřeben 14,5 bm | 43 ks |  |  |
| Mřížka | 15 bm |  |  |
| Síťka | 15 bm |  |  |
| Pás hřebene | 15 bm |  |  |
| Okapní systém pozinkovaný barvený | 40 bm |  |  |
| Impregnace dle potřeby | 28 bm |  |  |
| Palubky tl. 15 mm vč. nátěru | 10 m2 |  |  |
| Spojovací materiál | 20 kg |  |  |
| Trámy 12x14cm | 28 bm |  |  |
| CENA CELKEM BEZ DPH |  |

| Položkový rozpočet - domek č.p. 79 |
| --- |
| Položka | MJ | cena/MJ | Cena celkem bez DPH |
| Demontáž střešní krytiny | 270 m2 |  |  |
| Demontáž střešních latí | 270 m2 |  |  |
| Demontáž oplechování | 18 bm |  |  |
| Likvidace odpadu | 11 t |  |  |
| Ruční nakládka odpadu | 11 t |  |  |
| Montáž kontaktní folie | 270 m2 |  |  |
| Montáž latí a kontralatí | 270 m2 |  |  |
| Montáž střešní krytiny | 270 m2 |  |  |
| Montáž lemování Al r.š. 255mm | 12 bm |  |  |
| Oplechování komínu | 3ks |  |  |
| Osazení střešního vikýře AL 60x60 cm | 2ks |  |  |
| Oprava komínů | 3ks/5m3 |  |  |
| Podbití trámů palubkami | 30 m2 |  |  |
| Montáž střešních prvků | 75 bm |  |  |
| Montáž okap. systému Pz barvený | 30 bm |  |  |
| Lešení | soubor |  |  |
| Přesun hmot, odvoz suti | km |  |  |
| Taška betonová hnědá 1/1 | 2650 ks |  |  |
| Taška krajová | 35ks |  |  |
| Taška větrací | 26 ks |  |  |
| Střešní latě 6x4 impregnované | 1200 bm |  |  |
| Palubka tl. 15 mm natřená | 30 m2 |  |  |
| Folie kontaktní 150g | 300 m2 |  |  |
| Spojovací materiál - hřebíky | 25 kg |  |  |
| Oplechování komínu o velikosti 40x40 cm Al | 3ks |  |  |
| Vikýř Al 60x60 cm | 2ks |  |  |
| Okapový systém Pz barvený | 30 bm |  |  |
| Doplňky: síťka | 25 bm |  |  |
| Doplňky: mřížka | 25 bm |  |  |
| Doplňky: pás hřebene | 25 bm |  |  |
| CENA CELKEM BEZ DPH |  |
| CELKEM BEZ DPH |  |
| DPH 21% |  |
| CENA CELKEM vč. DPH |  |